# ĐỀ TÀI MÔN HỌC

# THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

Đề tài: Robot tự cân bằng sử dụng STM32

- Giới thiệu đề tài

Robot tự cân bằng (Self-Balancing Robot) là một hệ thống hai bánh có khả năng giữ thăng bằng nhờ vào việc điều khiển động cơ dựa trên tín hiệu từ cảm biến.

- Các linh kiện chính

Vi điều khiển STM32F103/STM32F4xx

Cảm biến IMU: MPU6050

Động cơ DC kèm encoder.

Driver động cơ: TB6612FNG

Nguồn Pin.

Khung cơ khí và bánh xe.

- Sơ đồ khối

- Chức năng sản phẩm dự kiến

  - Giữ thăng bằng tự động: nhận dữ liệu từ cảm biến IMU, xử lý và điều khiển động cơ để không bị ngã.

  - Di chuyển tiến/lùi: cho phép robot tiến hoặc lùi khi có lệnh điều khiển.

  - Điều chỉnh tốc độ: thay đổi tốc độ dựa trên tín hiệu người dùng hoặc thông số đặt trước.

- Phân công nhiệm vụ

- Huyện, Du – Phần cứng & lắp ráp

Chọn, mua và lắp linh kiện.

Lắp ráp khung, động cơ, driver, pin.

Kiểm tra nguồn, kết nối an toàn.

- Du, Chinh – Lập trình STM32

- Cấu hình CubeMX/CubeIDE.

- Giao tiếp I2C với MPU6050.

- Xây dựng và tinh chỉnh PID.

- Chinh, Huyện – Điều khiển & báo cáo

- thử nghiệm thực tế.

- Hiệu chỉnh thông số PID.

- Viết báo cáo, chuẩn bị slide thuyết trình.

- Timeline thực hiện (dự kiến)

| Tuần | Thời gian | Công việc chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10/9 – 15/9 | - Tìm kiếm tham khảo tài liệu. - Vẽ sơ đồ khối hệ thống. - Lập danh sách linh kiện cần mua |
| 2 | 16/9 – 22/9 | - Mua/đặt linh kiện: STM32, MPU6050, driver, động cơ encoder, pin, khung robot. - Vẽ sơ đồ mạch kết nối. |
| 3 | 23/9 – 29/9 | - lắp ráp khung robot cơ bản. - Test riêng lẻ nguồn, động cơ, driver. |
| 4 | 30/9 – 13/10 | - Cấu hình STM32CubeMX - Viết code đọc dữ liệu từ MPU6050. |
| 5 | 14/10 – 20/10 | - Thực hiện lọc Complementary/Kalman để tính góc nghiêng. - Gửi dữ liệu qua UART để debug. |
| 6 | 21/10 – 27/10 | - Lập trình PWM điều khiển động cơ. - Tích hợp encoder đọc tốc độ quay. |
| 7 | 28/10 – 03/11 | - Xây dựng PID cơ bản giữ thăng bằng. - Cho robot đứng thử tại chỗ. |
| 8 | 04/11 – 10/11 | Hiệu chỉnh PID để robot cân bằng ổn định. |
| 9 | 11/11 – 17/11 | - Thử nghiệm di chuyển tiến/lùi. - Hoàn thiện khung robot |
| 10 | 18/11 – 24/11 | - Viết báo cáo (Word/LaTeX). - Chuẩn bị slide thuyết trình. |
| 11 | 25/11 – 01/12 | - Chạy demo tổng thể, quay video sản phẩm. - Backup code và tài liệu. |